Приложение  № 1

к муниципальной программе «Содержание жилищно-коммунального хозяйства на территории Администрации Муниципального образования Домбаровский сельсовет  на 2016- 2021 годы»

Сведения

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их значениях

| № п/п | Показатель (индикатор) (наименование) | единица измерения | Значения показателей по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | за отчетный период | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | Достиг-нуто |
|  | Муниципальная программа «Содержание жилищно-коммунального хозяйства на территории Администрации Муниципального образования Домбаровский сельсовет на 2016-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Кол-во Тепловой энергии | Гкал. | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 | 134,1 |  |
| 2. | Кол-во приобретенных насосов | Шт. | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 3. | Кол-во оформленного муниципального жилого фонда | Шт. | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |
| 4. | Кол-во оформленного муниципального нежилого фонда | Шт. | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |

Приложение  №2

к муниципальной программе «Содержание жилищно-коммунального хозяйства на территории Администрации

Муниципального образования Домбаровский сельсовет  на 2016-2021 годы»

Ресурсное обеспечение реализации Программы

| № | Наименование Программы, подпро-граммы, основного мероприятия | ответственный исполнитель | код бюджетной классификации | источник финансирования | Сумма расходов в расчете на год (тыс. руб.) | планируемые показатели результатов деятельности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | РЗПР | ЦСР | ВР |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |  |
| 1. | Муниципальная программа «Содержание жилищно-коммунального хозяйства на территории Администрации Муниципального образования Домбаровский сельсовет на 2016-2021 годы» | Всего |  |  |  |  | 4377,0 | 552,0 | 825,0 | 735,0 | 745,0 | 755,0 | 765,0 |  |
|  |  | Местный бюджет |  |  |  |  | 4377,0 | 552,0 | 825,0 | 735,0 | 745,0 | 755,0 | 765,0 |  |
| 2. | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1. Содержание водоснабжения | Администра ция МО Домбаровский сельсовет |  |  |  |  | местный бюджет согласно решения | 266,0 | 390,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | 290,0 | Стабильное содержание систем водоснабжения |
|  | 1.2. Содержание муниципального жилого фонда | Администра ция МО Домбаровский сельсовет |  |  |  |  | местный бюджет согласно решения | 40,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Стабильное функционирование жилого фонда |
|  | 1.3. Содержание муниципального нежилого фонда | Администра ция МО Домбаровский сельсовет |  |  |  |  | местный бюджет согласно решения | 246,0 | 235,0 | 245,0 | 255,0 | 265,0 | 275,0 | Стабильное функционирование нежилого фонда |

Приложение  № 3

### к муниципальной программе «Содержание жилищно-коммунального хозяйства на территории Администрации  Муниципального образования Домбаровский сельсовет  на 2016-2021 годы»

### План

### реализации Программы на 2016 год

| Наименование подпрограммы, ведомственной целевой программы, основного мероприятия, мероприятий ведомственной целевой программы, мероприятий, реализуемых в рамках основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Код бюджетной классификации (областной бюджет) | Финансирование (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Содержание жилищно-коммунального хозяйства на территории Администрации Муниципального образования Домбаровский сельсовет на 2016-2021 годы» |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие 1.1. Содержание водоснабжения | администрация МО Домбаровский сельсовет | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Стабильное содержание систем водоснабжения |  | 266,0 |
| мероприятие 1.2. Содержание муниципального жилого фонда | администрация МО Домбаровский сельсовет | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Стабильное функционирование жилого фонда |  | 40,0 |
| мероприятие 1.3. Содержание муниципального нежилого фонда | администрация МО Домбаровский сельсовет | 01.01.2016 | 31.12.2016 | Стабильное функционирование нежилого фонда |  | 246,0 |

Приложение  № 4

к муниципальной программе «Содержание жилищно-коммунального хозяйства на территории Администрации

Муниципального образования Домбаровский сельсовет  на 2016-2021 годы»

Перечень основных программных  мероприятий

| № | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | ответственный исполнитель | Срок | ожидаемый непосредственный результат | последствия не реализации основного мероприятия | связь с показателями программы (подпрограммы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации |  |  |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.1. Содержание водоснабжения: - Зарплата, страховые взносы по договору - ремонт насосов - приобретение насосов, материалов, гсм - копка траншеи - регистрация собственности | администрация | 2016 | 2021 | Стабильное содержание систем водоснабжения | отсутствие нормативной базы | обеспечивает достижение ожидаемых результатов реализации программы |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Содержание муниципального жилого фонда: - коммунальные услуги - регистрации собственности | администрация | 2016 | 2021 | Стабильное функционирование муниципального жилого фонда | отсутствие нормативной базы | обеспечивает достижение ожидаемых результатов реализации программы |
| 3 | Основное мероприятие 1.3. Содержание муниципального нежилого фонда: - коммунальные услуги - приобретение хозтоваров | администрация | 2016 | 2021 | Стабильное функционирование муниципального нежилого фонда | отсутствие нормативной базы | обеспечивает достижение ожидаемых результатов реализации программы |

Приложение  № 5

к муниципальной программе «Содержание жилищно-коммунального хозяйства на  территории Администрации

Муниципального образования Домбаровский сельсовет  на 2016-2021 годы»

Методика оценки эффективности Программы (подпрограмм)

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе:

оценки степени достижения  целей и решения задач Программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов Программы и их плановых значений, рассчитываемых по формуле:

Сд= Зф/Зп*100%;

- Сд- степень достижения целей (решения задач);

- Зф- фактическое значение целевого показателя(индикатора)  Программы подпрограммы в отчетном году;

- Зп- запланированное на отчетный год значение целевого показателя (индикатора) Программы (подпрограммы)- для целевых показателей(индикаторов), тенденцией изменения которых является рост значений

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Программы в целом, рассчитываемой по формуле:

Уф= Фф/Фп*100%; где:

- Уф- уровень освоения средств подпрограммы в отчетном году;

- Фф- объем средств , фактически освоенных на реализацию Программы(подпрограммы) в отчетном году;

- Фп- объем бюджетных(внебюджетных ) значений по Программе(подпрограмме) на отчетный год

степени реализации мероприятий Программы на основе сопоставления ожидаемых и фактически полученных непосредственных результатов реализации основных мероприятий Программы.

Интервалы значений показателя (индикатора),  при которой реализация муниципальной программы характеризуется:

высоким уровнем эффективности - не менее  95 процентов от установленного планового значения показателя;

удовлетворительным уровнем эффективности – от 80 процентов до 95 процентов от установленного планового значения показателя;

неудовлетворительным уровнем эффективности - менее 80 процентов.

Оценка эффективности реализации Программы проводится ежегодно до 1 апреля года, следующего за отчетным годом.